- Приложение 2

к Порядку отбора общественно

значимых проектов по благоустройству

сельских территорий

Паспорт проекта

Куганаволокское сельское поселение

Пудожского муниципального района

Республики Карелия

(наименование муниципального образования)

- Общая характеристика проекта

| Направление реализации проекта | Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов |
| --- | --- |
| Наименование проекта, адрес или описание местоположения | Работы по обустройству площадок для сбора ТКО на территории Куганаволокского сельского поселения |
| Информация о правообладателях и границах земельных участков, формирующих территорию под благоустройство | Площадки размещены в жилой зоне населённых пунктов Куганаволокского сельского поселения на землях, государственная собственность на которые не разграничена |
| Проект соответствует нормам безопасности и законодательству Российской Федерации (да/нет) | да |
| Цель и задачи проекта | Обустройство необустроенных существующих и новых площадок сбора ТКО в целях приведения в соответствие с требованиями СанПиН и ГрК РФ |
| Инициатор проекта | Жители поселения |
| Продолжительность реализации проекта (количество месяцев) | 5 (пять) |
| Дата начала реализации проекта | 15 мая 2019 г. |
| Дата окончания реализации проекта | 15 октября 2019г. |
| Общие расходы по проекту, тыс. рублей: | 994,961 |
| в том числе за счет средств: | х |
| федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации (не превышающий 2 млн. рублей и не более 70% от общих расходов) | 696,00 |
| местного бюджета (обязательно), подтвержденного выпиской (или проектом выписки) из местного бюджета | 198,961 |
| внебюджетных источников (обязательно), включая вклад граждан, (денежными средствами, трудовым участием, предоставлением помещений, техническими средствами, иное) и (или) вклад индивидуальных предпринимателей и юридических лиц | 100,00 |

Целевая группа:

| Численность сельского населения, подтвердившего участие в реализации проекта, человек | 22 чел. |
| --- | --- |
| Количество человек, которые получат пользу от реализации проекта, человек | 291 чел. (количество жителей поселения по данным Росстата) |
| Удельный вес населения, получающего выгоду от реализации проекта (прямых благополучателей) от общего числа жителей населенного пункта, процентов | 100 % |

II. Описание проекта

2.1. Описание проблемы и обоснование ее актуальности для сообщества

-  В 2019 году региональный оператор по обращению с ТКО установил в поселении 19 контейнеров для ТКО в местах, которые были определены Решением Совета депутатов поселения. Места не обустроены, не имеют твердого основания, ограждения и т.д. Запахи от пищевых упаковок привлекают птиц и собак, которые растаскивают отходы по округе, из-за чего санитарные условия вблизи контейнеров не соответствуют нормам.

Установленные контейнеры распределены по территории поселения равномерно на значительном расстоянии, так как оператор по ТКО установил свои контейнеры в количестве минимального норматива от числа жителей, что не позволяет привести к норме расстояние масимальной удаленности площадок от жилых домов, в связи с чем необходимо устройство новых площадок и приобретение контейнеров под ТКО. Предоставленные оператором контейнеры старые - не имеют крышек, мятые и некрашенные, потому приобретать необходимо всё необходимое для поселения количество контейнеров – 30 шт.;

- Обустройство контейнерных площадок позволит привести прилегающие территории в соответствие с нормами СанПиН, требованиями Градостроительного кодекса РФ и Правилами благоустройства Куганаволокского сельского поселения;

- Решаемая проблема позволит повысить качество жизни всех жителей поселения – 291 чел. по данным Росстата (фактически зарегистрированных – 381 чел.);

- В ходе реализации проекта предполагается улучшить эстетическое и санитарное состояние жилых зон поселения, сориентировать население на повышение культуры быта;

- После реализации проекта планируется передача земельных участков под площадками в собственность поселения и поддержание состояния контейнерных площадок в нормативном состоянии за счёт бюджета поселения.

2.2. Календарный план реализации мероприятий проекта

| Наименование мероприятия (указываются только те мероприятия, которые реализуются в рамках проекта) | Сроки реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |
| Подготовительные работы: уточнение мест размещения площадок для сбора ТКО | до 01.05.2020 | Совет депутатов поселения |
| Ремонтно-строительные работы: устройство бетонных плит для основания площадок | до 01.07.2019 | подрядчик, определённый по результатам электронных торгов в соответствии с ФЗ-44 |
| устройство ограждающих конструкций | до 01.08.2019 |  |
| Приобретение оборудования: металлических элементов для ограждений | до 01.07.2019 |  |
| контейнеров 0,75 в комплектации «Стандарт-160» | до 01.09.2019 |  |
| Прочая деятельность: |  |  |
| Подготовка участков под площадки (вырубка кустов) | до 15.05.2019 | Администрация, население |

III. Смета расходов по проекту

| Статьи сметы (подробно) | Запрашиваемые средства государственной поддержки, тыс. рублей | Вклад инициатора проекта (местный бюджет, внебюджетные источники), тыс. рублей | Общие расходы по проекту, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| Локальный сметный расчёт | 700,00 | 294,961 | 994,961 |

| Глава администрации муниципального образования |  | И.П.Пафнучев |
| --- | --- | --- |
|  | (М.П., подпись) | (расшифровка подписи) |
| Исполнитель: специалист 1-й категории | ___________ | О.Г.Белая |
| (должность, контактный телефон) | (подпись) | (расшифровка подписи) |